WZÓR UMOWY

Umowa Nr……..

zawarta w dniu …………………... w Warszawie w siedzibie Zamawiającego

Pomiędzy:

Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska  80

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Ewę Żydowicz – Muchę – Dyrektora Szpitala

Elżbietę Kmitę – Głównego Księgowego

a

Wykonawcą:  ....................................................................................................................................................

wpisaną pod numer …………… do Rejestru Handlowego Nr ……………………………..…..……………

z siedzibą: .......................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1) ....................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP- 74/2007, postanawia się, co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w czynnym obiekcie polegające na wykonaniu prac wynikających z dokumentacji projektowej, tj. Przebudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 tj.

a) Modernizacja Oddziału Neurologicznego w bud. C na III piętrze – część nr 1.

b) Modernizacja Oddziału Laryngologicznego w bud. C na II piętrze – część nr 2.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową, złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, sztuką budowlaną, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

- Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do umowy.

§ 2

1. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:

- SIWZ - załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy złożona w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- załącznik nr 2,

- kosztorys ofertowy- załącznik nr 3,

- dokumentacja projektowa – załącznik nr 4, obejmująca wykonanie następujących robót:

- roboty budowlane;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja ciepła technologicznego;

- instalacja wod. kan i p.poż;,

- instalacje elektryczne;

- instalacja centralnego ogrzewania

2. Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1

egz. w dniu podpisania umowy.

3. Z czynności przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie spisany protokół podpisany przez

upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 3

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w dniu ……..……..

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, zgodnie z wymienionym w ust. 1 terminem rozpoczęcia robót, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

3. Zakończenie robót nastąpi do dnia ……………………………… r.

§ 4

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy (grupy robót) składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 5

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORÓW nadzoru robót budowlanych w osobach:

  - ........................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  - ………………………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacje sanitarnej

1.3   ………………………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie

specjalności instalacje elektryczne,

i powierza im czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót budowlanych w osobie ..........................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ........................................................

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego / inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub złożone u kierownika budowy albo robót budowlanych.

§ 6

- Zamawiający zapewni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów remontowo- budowlanych, bez dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami ww. mediów.

- Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- informowanie Zamawiającego / inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych, w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

- Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez właściwych inspektorów nadzoru w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, przez kierownika budowy (robót), gotowości do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy nadzór autorski biura projektorów w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca opracowuje na własny koszt dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu w 1 egz. przed odbiorem końcowym robót.

§ 7

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, złożonej ofercie i opisie przedmiotu zamówienia, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia właściwości użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się, że następujący podwykonawca wskazany w ofercie wykona wymienione niżej roboty: ..........................................................................................................................................................................., z zastrzeżeniem ust. 2-4

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji wykonania robót wymienionych w projekcie umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, przyjmuje się, że wyraził ona zgodę na zawarcie umowy według przedstawionego projektu. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji zobowiązania finansowego Zamawiającego na podwykonawcę wynikającego z niniejszej umowy, a dotyczącego rozliczenia finansowego prac wykonanych przez podwykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, iż postanowienia umów zawieranych z podwykonawcą nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, ani wykraczać poza ich zakres.

- Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcy.

- Przekazanie robót wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę innemu podwykonawcy, niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zwiększenia kosztów robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 5, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji zobowiązania finansowego Zamawiającego na podwykonawcę wynikającego z niniejszej umowy, a dotyczącego rozliczenia finansowego prac wykonanych przez podwykonawcę. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 6471 Kodeksu cywilnego).

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.

§ 10

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie - ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - cen jednostkowych robót, w odniesieniu do ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy, na kwotę .......................... pln bez VAT (słownie ............. ................................................................................................................... złotych), powiększoną o podatek VAT w kwocie ........................... pln (słownie ............................................................. ..............................................złotych),  co stanowi kwotę ................................ pln łącznie z VAT                 (słownie ................................................................................................................................ złotych).

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi dodatkowo koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania budynku/ów wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami.

- W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości robót niż to pierwotnie przewidziano w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu zamiennego, sporządzonego przez Wykonawcę metodą uproszczonej kalkulacji kosztorysowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym przemnożonych przez ilości robót, które zostały udokumentowane jako wykonane i odebrane w książce obmiaru. Koszt robót nie może spowodować przekroczenia wartości przedmiotu umowy.

- Wszelkie roboty konieczne (dodatkowe) do wykonania w rozumieniu Prawa Budowlanego, których nie można było przewidzieć i które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym mogą być wykonane tylko na podstawie zamówienia udzielonego w drodze odrębnej umowy.

- Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 3, jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcjami dotyczącymi sposobu kosztorysowania robót budowlanych. Kosztorys powinien być zatwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru.

- Podstawą do wystawienia faktury jest załączony do faktury oryginał protokółu odbioru robót potwierdzony przez obie strony.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone w § 10 ust. 1, rozliczane będzie w terminie ……… w następujących okresach:

  - na podstawie faktury częściowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę za elementy (grupy robót) wykonane na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia zestawienia robót wykonanych przez podwykonawcę. Dołączone do faktury zestawienia wartości wykonanych elementów (grup robót) musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót.

- Podstawą sporządzenia zestawienia wartości wykonanych robót, o których mowa w ust. 7.1, będzie protokół częściowego odbioru robót– zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego wpisem do Dziennika budowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury po podpisaniu protokołu odbioru robót, zweryfikowanego przez właściwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 118-14-17-683.

§ 11

- Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca / kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, t.j. w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności INSPKTORZY NADZORU oraz kierownik budowy/ROBÓT.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i urządzeń instalacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzeń, instalacji.

- Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego / inspektora nadzoru/ o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie /protokół ostatecznego odbioru/.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

- Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się jako …………..miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Na urządzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres nie krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń. Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się:

- w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dla uszkodzonych elementów u których stwierdzono wady;

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu elementu umowy (grupy robót) z harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,02% wartości brutto określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym w odniesieniu do grupy robót, którą wykonano z opóźnieniem, co potwierdził w Dzienniku budowy Inspektor nadzoru,

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 10 ust. 1 bez VAT,

- za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 10 ust. 1 bez VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 ust. 1 bez VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Za szkody powstałe z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

§ 14

- Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 łącznie z VAT, w formie ...................................................................., co stanowi równowartość kwoty ....................... pln (słownie ........................................................................ ...................................................................... złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w ramach rękojmi za wady, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia, o równowartości kwoty ................... pln, znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30. dniu po zakończeniu końcowego odbioru robót), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (tą częścią zabezpieczenia, o równowartości kwoty ................. pln, Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15. dniu po upływie rocznego okresu rękojmi i ……. miesięcznego okresu gwarancji).

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

- część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 ust. 1 pkt a) b) d) – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,

- pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 ust. 1 pkt c), a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 13 ust. 2 – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i …. miesięcznego okresu gwarancji, rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 15

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń inspektorA nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi roboty budowlane sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 5 dni,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Odstąpienie od umowy przysługuje Zamawiającemu stosunku do Wykonawcy także w przypadku, gdy naruszenia wymienione w ust. 2 lit. a) – e) zostały zawinione przez podwykonawców.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale inspektorA nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale inspektorA nadzoru.

§ 16

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

§ 17

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania.

Zamawiający:					                                                   Wykonawca: